## Slide 1
Comarch
Aplikacja do organizowania szkoleń
Bartosz Kustra
Tomasz Nadrowski
Michał Rudawski
Bartosz Żurakowski

## Slide 2
Plan prezentacji
Przedstawienie dotychczasowych efektów pracy w czwartym sprincie,
Napotkane problemy,
Konieczne do wykonania elementy projektu,

## Slide 3
Sprint 4 – postęp prac:
Sekcja komentarzy szkoleń:
  Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze, usuwać oraz edytować je (wyłącznie własne),
  Administratorzy posiadają rozszerzone uprawnienia (powyższe możliwości względem każdego użytkownika),
Brak możliwości edycji daty w przypadku minionych szkoleń,
Przypisywanie domyślnego zdjęcia ikony,
Udoskonalenia procesu oceniania i zgłaszania się do tematów.

## Slide 4
Sprint 4 – napotkane problemy:
W trakcie wykonywania testów, okazało się, iż nie wszystkie pola tekstowe, służące do wpisywania treści, uznają „emotikony”. Skutkowało to: brakiem ich implementacji lub reprezentowanie ich obecności znakiem przestankowym – kropką.

## Slide 5
Sprint 4 – pozostałe zadania:
Udoskonalenie walidacji formularzy,
Sortowanie oraz filtrowanie listy szkoleń,
Możliwość generowania hasła,
Administrator powinien móc posiadać wgląd do listy chętnych do prowadzenia tematu użytkowników.

## Slide 6
Dziękujemy 