## Slide 1
Comarch
Aplikacja do organizowania szkoleń
Bartosz Kustra
Tomasz Nadrowski
Michał Rudawski
Bartosz Żurakowski

## Slide 2
Plan prezentacji
Przedstawienie dotychczasowych efektów pracy w drugim sprincie,
Napotkane problemy,
Konieczne do wykonania elementy projektu,
Plan realizacji założeń.

## Slide 3
Sprint 2 – postęp prac:
Raport postępu prac prezentowany w trakcie zajęć,
Dopracowanie procesu rejestracji,
Dopracowanie strony głównej,
Dopracowanie wyświetlania listy szkoleń,
Usprawnienie dodawania szkoleń,
Możliwość dodawania grafiki szkolenia oraz załączników.

## Slide 4
Sprint 2 – napotkane problemy:
Strefa czasowa bazy danych
Języki komunikatów

## Slide 5
Sprint 2 – pozostałe zadania:
Proponowanie tematów spotkań,
Przeglądanie tematów szkoleń,
Zalogowany użytkownik może zgłaszać się do prowadzenia szkoleń o określonym temacie,
System ratingu tematów szkoleń.

## Slide 6
Sprint 2 plan działania:

## Slide 7
Dziękujemy 