## Slide 1
Comarch
Aplikacja do organizowania szkoleń
Bartosz Kustra
Tomasz Nadrowski
Michał Rudawski
Bartosz Żurakowski

## Slide 2
Plan prezentacji
Przedstawienie dotychczasowych efektów pracy w trzecim sprincie,
Napotkane problemy,
Relacja ze spotkania z przedstawicielem firmy Comarch,
Konieczne do wykonania elementy projektu,

## Slide 3
Sprint 3 – postęp prac:
Usprawnienia wizualne,
Administrator może:
  edytować szkolenia i je usuwać,
  edytować tematy i je usuwać,
  przeglądać listę użytkowników,
  edytować profile użytkowników i je usuwać,
  zmieniać uprawnienia użytkowników.

## Slide 4
Sprint 3 – napotkane problemy:
Deployment aplikacji webowej z wykorzystaniem Herokuapp, wiązał się ze zmianami występującymi w strukturze bazy danych. Do tej pory aplikacja współpracowała z MySQL, natomiast Heroku wspomaga jedynie PostgreSQL.

## Slide 5
Relacja ze spotkania
Demonstracja efektów dotychczasowej pracy w sprincie trzecim,
Dyskusja na temat potencjalnych usprawnień oraz nowych funkcjonalności aplikacji,
Tworzenie nowych tasków na podstawie dyskusji.

## Slide 6
Sprint 2 – pozostałe zadania:
Osoba prowadząca szkolenie, może je edytować,
Zalogowany użytkownik może zmienić swoje dane,
Dla zalogowanych użytkowników powinien być dostępny profil szkolenia,
System powiadomień e-mailowych.

## Slide 7
Dziękujemy 