## Slide 1
Comarch
Aplikacja do organizowania szkoleń
Bartosz Kustra
Tomasz Nadrowski
Michał Rudawski
Bartosz Żurakowski

## Slide 2
Plan prezentacji
Przedstawienie efektów pracy: Sprint 2,
Napotkane problemy,
Zadania zlecone do wykonania.

## Slide 3
Sprint 2 – postęp prac:
W ubiegłym tygodniu grupa wykonała 64% wszystkich, przydzielonych, obowiązkowych zadań.
Zważywszy na to, iż końca dobiegł okres Sprintu, wszystkie zadania obowiązkowe zostały wykonane.

## Slide 4
Sprint 2 – postęp prac:
Wykonane zostały również zadania dodatkowe:

## Slide 5
Sprint 2 – napotkane problemy:
Problemem okazało się odpowiednie skalowanie obrazu na mniejszych wyświetlaczach.

## Slide 6
Sprint 3 – zlecone zadania:
Deployment

## Slide 7
Sprint 3 – zlecone zadania:
Użytkownik powinien zyskać dostęp do:
  Informacji o szkoleniu,
  Zmiany lub wygenerowania nowego hasła konta,
  Powiadomień e-mail.

## Slide 8
Sprint 3 – zlecone zadania:
Administrator powinien móc:
  Edytować szkolenia,
  Edytować lub usuwać propozycje tematów szkoleń,
  Definiować adres e-mail będący nadawcą powiadomień,
  Przeglądać listę zarejestrowanych użytkowników,
  Edytować lub usuwać profile użytkowników.

## Slide 9
Sprint 3 – zlecone zadania:
Osoba prowadząca szkolenie powinna móc je edytować.

## Slide 10
Dziękujemy 