## Slide 1
Comarch
Aplikacja do organizowania szkoleń
Bartosz Kustra
Tomasz Nadrowski
Michał Rudawski
Bartosz Żurakowski

## Slide 2
Plan prezentacji
Przedstawienie dotychczasowych efektów pracy w piątym sprincie,
Napotkane problemy,
Relacja ze spotkania z przedstawicielem firmy Comarch,
Konieczne do wykonania elementy projektu.

## Slide 3
Sprint 5 – postęp prac:
Usprawnienia dotyczące:
  Wyświetlanych komunikatów w przypadku braku szkoleń/tematów,
  Edycji minionej już daty szkolenia,
  Aspektów wizualnych,
Rozszerzenie szkoleń o link do spotkania na platformie Webex,
Możliwość sortowania oraz filtrowania listy tematów.
Rozpoczęte zostało również wdrażanie spotkań posiadających ankiety odnoszące się do terminu organizacji spotkania.

## Slide 4
Sprint 5 – napotkane problemy:
Zmienna przechowująca w pamięci zapisane przez użytkownika filtry oraz ustawienia sortowania, była początkowo współdzielona przez wszystkie podstrony.
Wizja funkcjonowania spotkań posiadających ankiety oraz podział na szkolenia „klasyczne” oraz szkice.

## Slide 5
Relacja ze spotkania
Demonstracja dotychczasowych efektów pracy w piątym sprincie,
Dyskusja na temat potencjalnych usprawnień oraz nowych funkcjonalności aplikacji – skonfrontowanie różnych wizji dotyczących ankiet terminów szkoleń,
Omówienie potencjalnych czynności jakie miałyby zostać wykonane w trakcie sprintu szóstego.

## Slide 6
Sprint 5 – pozostałe zadania:
Rozszerzenie zawartości e-maili,
Implementacja spinnera informującego o przetwarzanym procesie,
Usprawnienia dotyczące systemu powiadomień,
System szkiców szkoleń oraz ankiet do szkoleń.

## Slide 7
Dziękujemy 